~d~sd

<<Pankkiautomaatti>>

PROJEKTISUUNNITELMA

| Versio 0.1 | Projektisuunnitelma “alustettu” ~ LH |
| --- | --- |
| Versio 0.2 | Lisäyksiä ~EL |
| Versio 0.3 | Valmistettu |

| Ryhmä nro | SPO-11 |
| --- | --- |
| Luka Huuhtanen |  |
| Elias Lämsä |  |
| Oskari Malkamäki |  |
| Ukko Peltola |  |

# DOKUMENTIN TARKOITUS

Projektisuunnitelmassa esitellään projekti, ensisijaisena tavoitteena on saada aikaiseksi pankkiautomaattijärjestelmä, joka vastaa tilaajan tarpeita. Toisena myös erittäin tärkeänä tavoitteena on kasvattaa projektiryhmän jäsenten tietämystä ohjelmistoprojektin toteuttamisesta sekä osaamista käytetyistä teknologioista.

Tässä dokumentissa esitetään ensin tehdyn esitutkimuksen tulokset eli järjestelmä- ja asiakasvaatimukset. Päätös lähteä toteuttamaan vaatimusten mukaista pankkiautomaattijärjestelmää on jo tehty.

Vaatimuksista saadaan johdettua projektin tehtävät: määritellä, suunnitella, toteuttaa, testata (yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestaus) sekä julkaista projektin kohteen mukainen pankkiautomaattijärjestelmä. Julkaisuksi projektissa riittää ryhmän loppuesitys.

Projektisuunnitelmassa esitetään projektin organisoituminen, työskentely- ja yhteydenpitokäytännöt, rajaukset, yleiskuvaus tehtävistä, aikataulun, laatutavoitteet sekä riskit. Tuloksena saadaan projektisuunnitelma, joka kertoo, kuinka tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Tässä dokumentissa vaadittava projektisuunnitelma ei sisällä yksityiskohtaista suunnitelmaa ja aikataulutusta kaikista projektin vaiheista ja tehtävistä (kuten se oikeasti tehtäisiin).

Projektisopimuksen allekirjoituksina toimii tämän dokumentin etusivu, jossa on kerrottu ryhmän numero sekä ryhmäläisten nimet.

# ESITUTKIMUS

Tämän esitutkimuksen tavoitteena on kartoittaa pankkiautomaattijärjestelmän tuoteideaa ja vaatimuksia, ollen alustava selvitys toteutettavasta tuotekehitysprojektista. Esitutkimuksessa asetetaan yleiset järjestelmätason vaatimukset ja laaditaan alustavat asiakasvaatimukset. Tärkein ratkaistava asia on asiakkaan todellisten tarpeiden selvittäminen ja niiden riittävä ymmärtäminen, ja alustavien oikeiden asiakasvaatimusten kirjaaminen.

Esitutkimuksen aikana on tehty päätös käynnistää toteutusprojekti.

## Tuotteen järjestelmävaatimukset

Järjestelmään kuuluvat seuraavat fyysiset järjestelmäkomponentit:

- Kohdejärjestelmän (=pankkiautomaatti) varsinainen tietokone, jossa on käyttöjärjestelmä ja tietoturvaohjelma.

- Palvelintietokone, jossa käyttöjärjestelmänä on uusin Windows –tai Linux-käyttöjärjestelmä ja tietoturvaohjelmapaketti. Palvelimessa ajetaan tuotteeseen valittua tietokantaratkaisua.

- Tietokoneverkko tiedonsiirtoa (http tai https -protokollaa käyttäen) varten automaatin tietokoneen ja palvelimen välille.

- Tuotteessa käytetään REST (Representational State Transfer) rajapintaratkaisua automaatin sovelluksen ja tietokannan välillä.

- RFID–kortin lukulaite, joka on kiinnitettynä kohdejärjestelmän tietokoneen sarjaporttiin.

- RFID–kortteja, jotka ovat järjestelmän pankkikortteja ja kommunikoivat RFID-kortin lukulaitteen kanssa.

Alustavat asiakasvaatimukset

Tuotteeseen liittyvät käyttötapaukset, skenaariot eli käyttäjätarinat, poikkeukset, ja tarkemmat ja kattavammat toiminnalliset vaatimukset selvitetään projektin määrittelyvaiheessa yhdessä asiakkaan kanssa.

- Järjestelmän käyttäjäksi kirjaudutaan RFID –kortin avulla. Kortti laitetaan lukulaitteeseen, joka on kiinnitetty kohdejärjestelmän tietokoneen sarjaporttiin.

- Kun kortti on onnistuneesti luettu, niin käyttäjältä kysytään tunnusluku, jonka jälkeen käyttäjä on kirjautuneena järjestelmän käyttäjäksi ja pankkiautomaattisovelluksen käyttöliittymä avautuu.

- Järjestelmää käytetään pankkiautomaattisovelluksen tarjoaman käyttöliittymän avulla.

- Pankkiautomaattisovelluksella voi nostaa käteistä, selata tilitapahtumia tai tulostaa näytölle tilin saldon.

# PROJEKTISUUNNITELMA

Toimittajana projektissa toimii OAMK Tietotekniikan opiskelijoiden kurssin TVT25SPO projektiryhmä numero 11. Projektiryhmän vetäjänä toimii Luka Huuhtanen.

Tilaajana projektissa toimii OAMK Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, jota projektiryhmän ohjaajana edustaa Pasi Mustonen.

## Rajaus

Projektissa toteutetaan ohjelmasta prototyyppiversio, joka on ominaisuuksiltaan rajattu toimimaan vain loppuesityksen vaatimassa ympäristössä.

## Projektin vaiheistus ja aikataulu

Projektiin liittyvä opiskelu ja projektin tehtävien tekeminen alkaa periodin ensimmäisenä päivänä ja päättyy viimeistään periodin viimeisenä päivänä. Projektityön aikana kalenteriviikkoja on 8. Projektin tavoite on luovuttaa projekti asiakkaalle ohjaajan kanssa sovittavana päivänä periodin viimeisen viikon aikana.

Projektin tehtävinä on määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata (yksikkö-, integrointi-, järjestelmä- ja hyväksymistestaus) järjestelmä- ja asiakasvaatimusten mukainen pankkiautomaattijärjestelmä.

| PROJEKTIN VAIHE | AIKATAULU |
| --- | --- |
| Määrittelyvaihe - Projektisuunnitelma - Projektin lisäominaisuudet - Tietokannan laajuuden suunnittelu, jotta se soveltuu projektiin - Tietokannan ER-kaavion laatiminen | Periodin viikot 1-2 |
| Toteutus- ja testausvaihe - Tietokannan laatiminen - REST API:n toteuttaminen (backend) - Frontendin toteutus C++:lla (Qt:lla) | Periodin viikot 2-6 |
| Dokumentointi ja tuotteen toimitus tilaajalle - Posteri - Esittelyvideo | Periodin viikot 7-8 |

## Kokous- ja palaverikäytännöt

Toimittajan projektiryhmä osallistuu lukujärjestykseen merkittyyn opetukseen sekä kokoontuu ainakin kerran viikossa projektipalaveriin ohjaajan kanssa.

Ennen projektipalaveria, projektiryhmä postaa ryhmän omalle Teams-kanavlle viikkoraportin, joka sisältää ainakin seuraavat asiat:

- Jokaisen projektiryhmäläisen osalta valmistuneet tehtävät. Näitä pitää olla valmius esitellä ohjaajalle ja muille ryhmäläisille.

- Jokaisen projektiryhmäläisen osalta seuraavan viikon suunnitellut tehtävät.

- Esille tulleet kysymykset ja ongelmat.

- Jokainen projektiryhmäläinen on velvollinen viikkopalaveria varten päivittämään versionhallintansa ajan tasalle.

- Mahdollinen pyyntö lisäohjaukselle tulevan viikon aikana.

### Tiedonvälitys

Tiedonvälitys projektin sisällä hoidetaan ensisijaisesti yhteisissä tapaamisissa, sekä Teamsissa viesteinä ja viimekädessä sähköpostilla. Projektin sisäisestä tiedottamisesta vastaa toimittajan projektiryhmän vetäjä.

Teamsissa ohjaajalle osoitetut viestit tulee tagata hänen nimellään, jotta ohjaaja varmasti näkee viestit.

## Laatutavoitteet

Projektin läpiviennin laadusta pyritään huolehtimaan seuraavin toimenpitein:

- Noudatetaan sovittuja toimintatapoja, projekti- ja dokumentointikäytäntöjä sekä olemassa olevia dokumenttipohjia.

- Dokumentoinnissa ja koodauksessa pyritään selkeyteen ja luettavuuteen.

- Projektissa suoritetaan useita katselmointeja ryhmän kesken tai ohjaajan kanssa.

- Jokaisen katselmoinnin tuloksena havaitut korjaukset dokumentteihin,

kaavioihin tai ohjelmakoodiin tehdään mahdollisimman pian.

- Tehtävien jaossa ryhmäläisten kesken pyritään selkeisiin kokonaisuuksiin, esimerkkinä komponentin koko toiminnallisuuden toteutus Qt-sovellukseen, REST APIin sekä tietokantaan.

- Projektin aikana suoritetaan testaustehtäviä. Testauksen V-mallin mukaisesti jokainen ryhmäläinen ensin yksikkötestaa oman ohjelmakoodinsa, jonka jälkeen suoritetaan integrointi- ja järjestelmätestaukset yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.

- Lopuksi ennen tuotteen julkaisua tehdään järjestelmälle hyväksymistestaus yhdessä kaikkien ryhmäläisten kanssa.

- Projektiryhmä toimii yhdessä erilaisten ongelmien ratkaisussa.

## Projektin päätöstoimet

Projekti päätetään esittelemällä julkaistu tuote loppuesityksessä ohjaajille ja muille projektiryhmille periodin viimeisellä viikolla.

Ennen loppuesitystä projektiryhmän dokumentaation tulee myös olla valmis, katselmoitu ja julkaistuna versionhallinnassa ryhmän Github-repositoryssa.

Projektiryhmän Github-repositoryssa tulee myös olla lopullinen viimeistelty versio ohjelmakoodista julkaisua varten.

Vaaditut itse- ja toveriarviointi on myös oltava tehtynä ennen loppuesitystä.

Lopuksi esityksen päätteeksi ryhmä luovuttaa käytössä olleet lainatut laitteet (RFID-lukija ja RFID-kortit) ohjaajalle.

# RISKIENHALLINTA

Riskien hallinta jakautuu riskien tunnistamiseen, niiden analysointiin ja niihin varautumiseen laatimalla ratkaisuehdotukset. Tässä projektissa projektiryhmä on kartoittanut seuraavat riskit.

Riskilista ja riskien analyysitaulukot

| Riskinumero | Riski |
| --- | --- |
| 1 | Projektin tehtävien valmistuminen projektin aikataulun mukaisesti. |
| 2 | Toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä. |
| 3 | Projektin viestintä ei toimi. |
| 4 | Tekninen osaaminen ei riitä |
| 5 | Tietokanta- tai palvelinympäristön pystyttämisessä ilmenee ongelmia |
| 6 | Ryhmän jäsenten eriävä motivaatio sekä tavoitetaso |

RISKI 1

| Riskialkio | Projektin tehtävien valmistuminen projektin aikataulun mukaisesti. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Ryhmässä ei ole sovittu miten kommunikoidaan päivittäin, miten yhdessä autetaan toisia tarvittaessa projektin tehtävien tekemisen yhteydessä. Ryhmän jäsenen sitoutuminen projektiin. |
| Riskitapahtuma | Ryhmän jäsen ei tee projektin tehtäviä sovitun mukaisesti. |
| Riskin seuraamus | Ryhmän jäsenelle osoitetut tehtävät jäävät tekemättä, ja muut joutuvat ottamaan tehtävät tehtäväksi. Projektin tehtäviä ei ehditä tekemään aikataulun mukaisesti. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Sovitaan päivittäisestä yhteydenpidosta, ja siitä, että miten autetaan toisia ryhmän jäseniä tehtävien tekemisessä. |

RISKI 2

| Riskialkio | Toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Toiminnalliset vaatimukset kirjoitetaan epäselvästi ja liian yleisellä tasolla. |
| Riskitapahtuma | Toiminnallisia vaatimuksia ei täysin ymmärretä, koska niissä ole tarpeeksi riittävää informaatiota vaatimuksen toteuttamiselle. Vaatimuksista joudutaan keskustelemaan uudestaan toteutusvaiheessa, ja ne joudutaan kirjoittamaan uudestaan. |
| Riskin seuraamus | Koska toiminnalliset vaatimukset ovat epäselviä, niin niitä joudutaan päivittämään. Tämä vie aikaa projektin toteutusvaiheelta, ja alkaa myöhästyttämään projektia. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Projektin ohjaavaa opettaja käy ryhmän kanssa toiminnalliset vaatimukset läpi Trellossa. |

RISKI 3

| Riskialkio | Projektin viestintä ei toimi. |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Projektiryhmän jäsenet eivät kommunikoi projektissa sovitulla tavalla. |
| Riskitapahtuma | Ryhmän jäsenet ja ohjaava opettaja eivät tiedä missä tilassa projekti on. |
| Riskin seuraamus | Projektin tehtävien tila on epäselvä. |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Kommunikoidaan projektissa sovitulla tavalla päivittäin. |

RISKI 4

| Riskialkio | Tekninen osaaminen ei riitä |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Ryhmän jäsenillä ei ole aiempaa kokemusta Qt-ohjelmistokehityksestä, Node.js:stä tai REST API:n toteutuksesta |
| Riskitapahtuma | Ryhmän jäsen ei pysty toteuttamaan hänelle osoitettua ominaisuutta teknisen osaamisen puutteen vuoksi |
| Riskin seuraamus | Toteutus viivästyy tai jää puutteelliseksi, mikä vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Perehdytään teknologioihin kurssimateriaalin ja itseopiskelun avulla. Autetaan toisia ryhmän jäseniä tarvittaessa ja kysytään ohjaajalta neuvoa ajoissa |

RISKI 5

| Riskialkio | Tietokanta- tai palvelinympäristön pystyttämisessä ilmenee ongelmia |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Ryhmän jäsenillä on erilaiset käyttöjärjestelmät (Windows ja Linux) ja kehitysympäristöt, mikä voi aiheuttaa yhteensopivuusongelmia |
| Riskitapahtuma | MariaDB-tietokanta tai Node.js-backend ei toimi kaikkien ryhmäläisten koneilla samalla tavalla, mikä estää yhteistestauksen |
| Riskin seuraamus | Testaus ja integrointi viivästyvät, koska ympäristöongelmat vievät aikaa varsinaiselta kehitystyöltä |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Dokumentoidaan kehitysympäristön pystyttämisohjeet selkeästi ja käytetään yhteistä .env-mallipohjaa. Ympäristöongelmat ratkaistaan yhdessä heti kun ne ilmaantuvat |

RISKI 6

| Riskialkio | Ryhmän jäsenten eriävä motivaatio sekä tavoitetaso |
| --- | --- |
| Riskitekijä | Voi synnyttää ryhmän dynamiikkaan säröjä, jos yksittäisten ryhmän jäsenten tavoite poikkeaa suuresti tosistaan |
| Riskitapahtuma | Altistaa yksittäisen ryhmän jäsenen siivellä matkustamiseen, kun muiden tavoite on korkeammalla ja että ei tehdä asioita vain rimaa hipoen |
| Riskin seuraamus | Muiden ryhmäläisten kuorma kasvaa ja tästä voi seurata myös projektin aikataulullisia ongelmia |
| Toimenpiteet/ratkaisu | Pyritään pitämään yllä hyvää henkeä läpi projektin ja otetaan kaikki ryhmän jäsenet huomioon. Pyritään myös aktivoimaan kaikkia ryhmän jäseniä |